HANDOFF TÉCNICO — ROADMAP DAS PRÓXIMAS SUÍTES E2E

Projeto: multitenancy001
Contexto atual: V29 strict e ultra já validadas com sucesso
Objetivo do próximo ciclo: evoluir a cobertura de subscription / billing / enforcement / lifecycle / stress / recovery sem perder o padrão determinístico já consolidado

1. Estado atual do projeto

O projeto já saiu da fase em que o foco principal era apenas CRUD, inventory e sales, e entrou numa fase mais crítica: assinatura, entitlements, billing binding e enforcement real de limites.

A V29 já validou com sucesso:

- tenant subscription limits

- preview de mudança de plano

- tenant change-plan com billing binding

- control plane subscription admin

- billing binding final

- consistência final de limits

- chaos race real com reconciliação consistente

- rollback probe

- validação de inventory/movements pós-chaos

- consistência determinística do runner ultra

Ou seja: a base de observabilidade e execução já está boa.
O próximo passo não é “mais volume aleatório de teste”, e sim aprofundar a regra de negócio que governa o plano.

2. Decisão de sequência recomendada

A sequência recomendada para as próximas suítes é:

V30 — Hard Limits Enforcement

V31 — Subscription Lifecycle

V32 — Billing Deep Integration

V33 — Multi-tenant Stress Real

V34 — Chaos + Kill + Recovery

Essa ordem foi escolhida porque:

- primeiro precisamos provar enforcement real

- depois validar transições de ciclo de vida

- depois provar que o billing realmente dirige o estado do plano

- depois escalar isso em cenário multi-tenant simultâneo

- e só no final aplicar caos destrutivo / kill / recovery

Essa ordem reduz retrabalho e evita misturar bug de regra com bug de concorrência ou rollback.

3. Objetivo macro de cada suíte

V30 — Hard Limits Enforcement

Objetivo principal

Validar que os limites do plano não existem apenas em preview, DTO ou response, mas que estão sendo aplicados de verdade nas operações reais do tenant.

O que essa suíte precisa provar

- não é possível criar usuário acima do limite

- não é possível criar produto acima do limite

- remainingUsers e remainingProducts caem corretamente conforme o uso real

- downgrade é bloqueado quando o uso real excede o plano alvo

- preview e command final se comportam de forma coerente

- enforcement acontece no ponto de operação, e não apenas na camada de apresentação

Por que essa suíte vem primeiro

Porque hoje esse é o maior risco estrutural:

- o sistema pode “mostrar” um limite, mas não impedir a operação

- o preview pode recusar um downgrade, mas o endpoint real pode permitir

- remainingUsers / remainingProducts podem estar sendo calculados errado

- falhas de enforcement só apareceriam depois em produção ou por E2E tardio

Escopo técnico esperado

A V30 deve cobrir pelo menos:

Bloco 1 — baseline de limits

- consultar GET /api/tenant/subscription/me/limits

- capturar:

  - currentPlan

  - remainingUsers

  - remainingProducts

  - limites máximos

  - uso atual

Bloco 2 — enforcement de user

- criar usuários até o limite

- validar queda progressiva de remainingUsers

- tentar criar +1 acima do limite

- esperar 4xx controlado

- validar erro sem 500

- reconsultar limits e garantir consistência

Bloco 3 — enforcement de product

- criar produtos até o limite

- validar queda progressiva de remainingProducts

- tentar criar +1 acima do limite

- esperar 4xx controlado

- reconsultar limits e garantir consistência

Bloco 4 — preview versus realidade

- pedir change-plan-preview para downgrade

- validar eligible=false quando houver uso excedente

- validar violations

- tentar executar o downgrade real

- garantir bloqueio coerente

Bloco 5 — coerência final

- reconsultar limits no final

- garantir que o uso real bate com os remaining calculados

- garantir que nenhuma operação bloqueada alterou o estado real

Resultado esperado da V30

Ao final dessa suíte, deve ficar impossível haver dúvida sobre:

- se o sistema realmente bloqueia excesso de uso

- se o cálculo de limits bate com a operação concreta

- se downgrade é só “sinalizado” ou realmente impedido

V31 — Subscription Lifecycle

Objetivo principal

Validar o ciclo de vida da assinatura e seus efeitos reais sobre login, acesso, uso e criação de recursos.

Estados que precisam ser cobertos

- trial

- active

- overdue

- canceled

- reactivation

O que essa suíte precisa provar

- cada status muda o comportamento do sistema

- status não é apenas decorativo

- transições refletem em acesso e limitações reais

- reativação restaura comportamento corretamente

- o sistema mantém coerência entre estado do plano, acesso e entitlements

Risco que essa suíte fecha

Sem essa suíte, pode acontecer:

- status mudar, mas nada bloquear

- overdue continuar operando como active

- canceled ainda permitir criação de recursos

- reactivation restaurar parcialmente e deixar drift

Escopo técnico esperado

Bloco 1 — trial

- criar/usar conta em trial

- validar limits e comportamento

- validar se trial permite operações normais

- registrar o baseline

Bloco 2 — active

- simular/promover para active

- validar acesso e uso pleno

- validar entitlements correspondentes

Bloco 3 — overdue

- simular atraso/inadimplência

- validar efeitos reais:

  - bloqueio de criação?

  - bloqueio de feature?

  - bloqueio parcial?

  - redução de capacidade?

- registrar exatamente o comportamento esperado da regra

Bloco 4 — canceled

- transicionar para canceled

- validar comportamento real:

  - login permitido ou bloqueado?

  - leitura permitida?

  - escrita bloqueada?

  - tudo bloqueado?

- confirmar contrato esperado

Bloco 5 — reactivation

- reativar a assinatura

- validar retorno do comportamento

- confirmar restauração de:

  - login

  - limits

  - features

  - operações reais

Resultado esperado da V31

Ao final, o time deve saber exatamente:

- o que cada status faz

- o que cada status bloqueia

- o que é recuperado na reativação

- se o sistema está alinhado à regra de negócio desejada

V32 — Billing Deep Integration

Objetivo principal

Validar o vínculo profundo entre pagamento, plano, entitlements, status e aplicação real no tenant.

Por que vem depois de V30 e V31

Porque antes de testar billing profundamente, precisamos já ter certeza de:

- como os limites funcionam

- como o lifecycle funciona

- quais efeitos reais cada estado/plano gera

Senão fica difícil saber se o problema está:

- no billing

- no lifecycle

- no enforcement

- no cálculo de entitlements

O que essa suíte precisa provar

- pagamento aprovado gera efeito real no plano

- upgrade imediato altera entitlements reais

- downgrade segue política correta

- billing consegue refletir lifecycle real

- reativação por evento financeiro funciona

- control plane e tenant enxergam o mesmo estado final

Escopo técnico esperado

Bloco 1 — pagamento e mudança de plano

- criar evento/pagamento

- amarrar payment ao change-plan

- validar paymentRequired, paymentStatus, paymentId

- confirmar troca de plano depois do processamento

Bloco 2 — upgrade imediato

- subir o plano

- validar aumento de limits

- validar criação adicional de users/products após upgrade

Bloco 3 — downgrade controlado

- tentar downgrade com uso acima do permitido

- validar recusa coerente

- ajustar uso quando necessário

- validar downgrade quando elegível

Bloco 4 — billing e lifecycle

- inadimplência refletindo overdue

- regularização refletindo active/reactivation

- conferir consistência entre billing state e subscription state

Bloco 5 — consistência final

- comparar visão tenant

- comparar visão control plane

- comparar billing query

- garantir ausência de drift

Resultado esperado da V32

Ao final, o projeto terá prova de que:

- billing não é só um módulo isolado

- billing realmente governa subscription de forma coerente

- payment gera efeito operacional verdadeiro

V33 — Multi-tenant Stress Real

Objetivo principal

Validar o comportamento simultâneo de múltiplos tenants com isolamento forte em limits, billing e lifecycle.

O que essa suíte precisa provar

- um tenant não afeta limits do outro

- um billing event não vaza para outro tenant

- change-plan concorrente permanece isolado

- overdue/canceled/reactivation são independentes por tenant

- leitura e escrita permanecem corretamente segregadas

Escopo técnico esperado

Bloco 1 — bootstrap multi-tenant

- criar múltiplos tenants

- autenticar todos

- preparar products/customers/limits individuais

Bloco 2 — limits independentes

- forçar uso até perto do limite em tenants diferentes

- validar que remaining de um não interfere no outro

Bloco 3 — billing isolado

- executar billing flows em tenants distintos

- validar payment/account binding sem contaminação cruzada

Bloco 4 — lifecycle isolado

- colocar tenants em estados diferentes:

  - active

  - overdue

  - canceled

  - reactivated

- validar efeitos independentes

Bloco 5 — stress concorrente

- ações paralelas entre tenants

- reconsultas cruzadas

- asserts finais de isolamento

Resultado esperado da V33

Ao final, o projeto terá evidência forte de que:

- multi-tenancy segue íntegro também no módulo subscription/billing

- não há acoplamento indevido entre contas

V34 — Chaos + Kill + Recovery

Objetivo principal

Validar consistência transacional e recuperação quando falhas ocorrem no meio de operações críticas de subscription e billing.

O que essa suíte precisa provar

- falhas no meio do fluxo não deixam drift

- rollback funciona corretamente

- public schema e tenant schema não ficam inconsistentes

- payment, plan e entitlements não divergem após falha

- re-read pós-falha mostra sistema íntegro

Escopo técnico esperado

Bloco 1 — kill durante change-plan

- iniciar troca de plano

- interromper no meio

- validar estado final consistente

Bloco 2 — kill durante billing bind

- falha durante criação/vinculação de payment

- validar ausência de “meio estado”

Bloco 3 — rollback probe

- injetar payloads inválidos / cenários abortivos

- garantir erro controlado sem 500 estrutural

- garantir saldo e status intactos

Bloco 4 — recovery

- reexecutar fluxo depois da falha

- garantir recuperação limpa

- garantir ausência de duplicidade

Bloco 5 — drift detector final

- comparar:

  - account subscription

  - payment state

  - limits

  - usage real

  - tenant behavior

- provar que o sistema convergiu corretamente

Resultado esperado da V34

Ao final, o projeto terá cobertura de resiliência real para subscription/billing.

4. Ordem exata recomendada de execução

Ordem aprovada para implementação

- V30 – Hard Limits Enforcement

- V31 – Subscription Lifecycle

- V32 – Billing Deep Integration

- V33 – Multi-tenant Stress Real

- V34 – Chaos + Kill + Recovery

5. Estratégia de construção das suítes

Regra principal

Não criar cada suíte do zero.
A partir daqui, a estratégia deve ser:

- V30 vira a base funcional de subscription enforcement

- V31 reaproveita V30

- V32 reaproveita V30 + V31

- V33 reaproveita tudo em modo multi-tenant

- V34 reaproveita tudo em modo destrutivo / rollback

Isso reduz retrabalho e evita reescrever asserts centrais.

O que deve ser reaproveitado obrigatoriamente

Das suítes atuais, especialmente V29, reaproveitar:

- bootstrap

- signup

- login tenant

- login control plane

- tenant auth ambiguity

- category/subcategory/supplier/product creation

- customer creation

- sale creation

- inventory baseline / reread

- support/operator/admin access checks

- billing query checks

- final consistency rereads

- smoke pós-suite

6. Critérios de qualidade para as próximas suítes

Cada nova suíte deve seguir o padrão já consolidado no projeto:

Padrão de runner

- porta limpa

- reset de banco

- boot limpo

- health check

- execução determinística

- cleanup final

Padrão de assertions

- sempre validar ausência de 5xx

- preferir 4xx controlado em regra de negócio

- validar contrato e não só status HTTP

- validar re-read após operação crítica

- validar coerência final do contexto exportado

Padrão de observabilidade

- log de app

- report do newman

- diretório de reports

- valores efetivos exportados

- ids reais capturados

- se houver chaos/stress, agregar métricas determinísticas

Padrão de desenho

- suites cumulativas

- sem quebrar V29

- sem reinventar bootstrap

- sem duplicar lógica central de autenticação/contexto

- sem endpoint “suposto”; usar apenas endpoint confirmado no código

7. Riscos que precisamos observar nessas próximas suítes

Risco 1 — preview coerente, comando incoerente

Muito comum em subscription:

- preview bloqueia

- command passa
ou

- preview diz elegível

- command falha por cálculo diferente

A V30 precisa fechar isso.

Risco 2 — limits calculados errados

remainingUsers e remainingProducts podem:

- não refletir soft-delete/restore

- não refletir enabled/disabled

- não refletir non-deleted products

- contar errado após mudanças de plano

Risco 3 — lifecycle ornamental

Status mudando sem efeito operacional.

A V31 precisa garantir que status afeta comportamento real.

Risco 4 — billing sem efeito real

Pagamento criado, mas plano não muda de verdade.

A V32 precisa fechar isso.

Risco 5 — vazamento cross-tenant

Stress com múltiplos tenants pode revelar:

- state leakage

- payment leakage

- limits leakage

- entitlements leakage

A V33 precisa atacar isso.

Risco 6 — half-state após falha

Principal risco da V34:

- payment existe sem plan update

- plan mudou sem entitlements coerentes

- public atualizado e tenant não

- retry gera duplicidade

8. Resultado esperado ao final desse roadmap

Quando V30–V34 estiverem prontas e estáveis, o projeto terá cobertura forte sobre:

- enforcement real de limites

- ciclo de vida real da assinatura

- integração profunda com billing

- isolamento multi-tenant em subscription/billing

- recuperação consistente após falhas

Isso muda o módulo de subscription/billing de “funciona no happy path” para “está endurecido para produção”.

9. Próxima ação recomendada

A próxima execução recomendada é:

iniciar agora a V30 — Hard Limits Enforcement

porque ela é a suíte que:

- fecha a principal lacuna atual

- reduz risco estrutural

- prepara base para V31, V32, V33 e V34

- evita descobrir bug de regra só por E2E tardio ou em produção

10. Resumo executivo curto

Prioridade imediata

V30 – Hard Limits Enforcement

Depois

V31 – Subscription Lifecycle
V32 – Billing Deep Integration
V33 – Multi-tenant Stress Real
V34 – Chaos + Kill + Recovery

Motivo

Primeiro validar regra real.
Depois validar estados.
Depois validar finanças.
Depois escalar.
Depois quebrar e provar recuperação.