HANDOFF TÉCNICO — HARDENING GLOBAL SCAN

Projeto: multitenancy001
Objetivo: executar uma varredura estrutural completa no código para encontrar riscos antes que virem bug em runtime, bug intermitente, 500 silencioso ou quebra tardia em E2E

1. Objetivo deste trabalho

Precisamos fazer um HARDENING GLOBAL SCAN no projeto inteiro para localizar, listar e classificar pontos frágeis que podem gerar problemas como os que já tivemos e que deram muito trabalho para resolver depois.

O foco aqui não é implementar endpoint novo nem criar suíte nova primeiro.
O foco é procurar defeitos estruturais latentes no código, antes que eles apareçam:

- como 500 inesperado

- como erro transacional difícil de reproduzir

- como vazamento entre PUBLIC e TENANT

- como uso incorreto de UnitOfWork

- como inconsistência entre schemas

- como bug que só aparece em E2E longa

- como bug que só aparece sob concorrência ou condição específica

Esse scan serve para evitar descobrir bug só via teste tardio, que foi exatamente o que já aconteceu e custou muito esforço para isolar.

2. O que motivou este hardening scan

Já tivemos no projeto problemas do tipo:

- lógica de PUBLIC sendo chamada dentro de fluxo TENANT

- uso inadequado de executor / UnitOfWork

- acoplamento indevido entre schema público e schema tenant

- erro que parecia de regra, mas era erro estrutural

- falha só percebida depois que a suíte cresceu

- bug mascarado por happy path

- bug só detectado quando foi colocado fast-fail

- comportamento aparentemente estável em fluxo simples, mas quebrando em integração real

Isso mostrou que não basta confiar apenas em:

- compilação

- happy path manual

- endpoint smoke

- E2E funcional básica

Precisamos de uma etapa explícita de inspeção estrutural do projeto.

3. Escopo do HARDENING GLOBAL SCAN

O scan deve levantar, de forma sistemática, todos os lugares onde ainda existe risco de:

3.1. PUBLIC dentro de TENANT

Encontrar qualquer ponto em que lógica do schema público esteja sendo executada indevidamente dentro de fluxo tenant, ou vice-versa.

Exemplos do que procurar:

- service tenant acessando repository/controlplane/public sem isolamento adequado

- controller tenant puxando serviço que internamente consulta tabela pública no meio da operação tenant

- fluxo tenant abrindo operação pública sem boundary claro

- leitura pública em momento sensível de escrita tenant

- service de domínio tenant dependendo diretamente de componente control plane

- uso indevido de dependência de AccountRepository, ControlPlane*Repository, PublicSchema* em contexto tenant

- mistura de responsabilidades entre modules controlplane e tenant

Risco real

Isso pode causar:

- inconsistência de contexto de schema

- transação errada

- falha de conexão pre-bound

- leitura/escrita fora do schema esperado

- efeito colateral invisível até o E2E

3.2. Uso incorreto de UnitOfWork

Precisamos localizar qualquer ponto onde o padrão de execução transacional/schema-aware esteja mal aplicado.

Exemplos do que procurar:

- uso de TenantSchemaUnitOfWork em lugar que deveria ser PublicSchemaUnitOfWork

- uso de PublicSchemaUnitOfWork em fluxo que deveria permanecer tenant

- nesting indevido de units of work

- troca de schema no meio da operação sem boundary claro

- operação de leitura em um schema e escrita em outro sem orquestração segura

- service fazendo composição perigosa entre UnitOfWork público e tenant

- UnitOfWork sendo usado em nível errado da arquitetura

- service de aplicação abrindo unit of work e chamando outro service que também abre unit of work incompatível

- dupla orquestração transacional

- uso de executor/schema wrapper sem necessidade

- código que assume contexto tenant já resolvido, mas ainda força uma nova troca

- pontos com potencial de dead transaction semantics ou rollback inconsistente

Risco real

Isso pode causar:

- transação quebrada

- rollback parcial

- alteração em schema errado

- falha intermitente

- bug que aparece só com carga ou corrida

- comportamento diferente entre ambiente simples e E2E completa

3.3. Possíveis futuros 500 silenciosos

Precisamos localizar pontos que hoje talvez “funcionem”, mas têm risco estrutural de explodir em runtime.

Exemplos do que procurar:

- findById(...).get() sem proteção

- acesso a Optional sem validação

- enum parse sem fallback

- null assumido como impossível

- lista vazia assumida como impossível

- campo obrigatório não validado antes do uso

- response body assumido completo sem garantia

- cast arriscado

- parse de UUID / Long / BigDecimal sem tratamento

- branch de negócio sem else defensivo

- switch sem cobertura total

- uso de value object/DTO com campo que pode vir nulo

- uso de orElseThrow() com exceção genérica ou sem ApiErrorCode

- exception de infraestrutura vazando como 500 genérico

- chamada a repositório que pode retornar vazio e depois uso cego

- suposição de account/user/product/customer sempre existente

- suposição de tenant context sempre preenchido

- path de downgrade/upgrade sem proteção suficiente

- cálculos de limits, usage, remaining ou entitlements sem defesa

- lógica de inventory/sales/billing com caminho de borda ainda não blindado

Risco real

Isso pode causar:

- 500 genérico

- erro não classificado

- falha que não aparece em happy path

- quebra só em dados reais

- quebra só com payload de borda

4. Objetivo concreto do outro chat

O próximo chat deve atuar como uma auditoria técnica estrutural do projeto, e não como gerador de código cego.

Ele deve:

- varrer o projeto inteiro

- mapear riscos reais

- listar arquivo por arquivo

- dizer por que cada ponto é risco

- classificar severidade

- propor correção no padrão do projeto

- separar o que é correção imediata e o que é risco preventivo

- gerar plano de endurecimento antes de continuar expandindo suíte ou módulos

5. Entregável esperado do HARDENING SCAN

O resultado esperado não é só “tem alguns riscos”.

O resultado deve vir em formato estruturado, contendo:

5.1. Mapa global de riscos

Uma visão executiva com os achados agrupados por categoria:

- PUBLIC dentro de TENANT

- TENANT dentro de PUBLIC

- UnitOfWork incorreto

- risco de transação inconsistente

- risco de 500 silencioso

- acoplamento indevido entre módulos

- validação insuficiente

- boundary de schema fraco

- pontos frágeis de subscription/billing

- pontos frágeis de inventory/sales

- pontos frágeis de auth/multi-tenant selection

5.2. Lista detalhada por arquivo/classe

Para cada achado, preciso de algo neste padrão:

- arquivo/classe

- método

- tipo de risco

- descrição objetiva do problema

- cenário em que quebra

- impacto provável

- severidade

- recomendação de correção

Exemplo do nível esperado

- controlplane.accounts.app.subscription.XService

- método abc(...)

- risco: PUBLIC dentro de fluxo TENANT

- problema: consulta conta pública durante operação tenant sem boundary explícito

- impacto: possível inconsistência de contexto / erro transacional / 500 intermitente

- severidade: alta

- correção sugerida: mover leitura pública para orquestrador anterior, materializar snapshot, ou separar em boundary seguro via PublicSchemaUnitOfWork

5.3. Classificação por severidade

Classificar cada ponto em:

Crítico

Pode quebrar produção, gerar 500, inconsistência ou vazamento entre schemas

Alto

Ainda não explodiu, mas tem alta chance de virar bug em evolução próxima

Médio

Não é bug imediato, mas está mal endurecido e pode virar problema

Baixo

Code smell / endurecimento recomendável, mas não urgente

5.4. Plano de correção

Separar:

Correção imediata

O que deve ser corrigido antes de seguir com V30+

Correção curta

O que pode ser corrigido logo em seguida

Correção preventiva

O que pode entrar como refactor orientado a segurança estrutural

6. Regras de análise do outro chat

O outro chat deve seguir estas regras:

6.1. Não responder superficialmente

Não quero resposta genérica do tipo:

- “revise os boundaries”

- “use boas práticas”

- “evite acoplamento”

Quero análise concreta do projeto.

6.2. Trabalhar arquivo por arquivo

Precisa inspecionar classes reais e apontar locais reais.

6.3. Priorizar riscos estruturais

O foco não é estilo de código.
O foco é risco operacional/arquitetural.

6.4. Respeitar o padrão do projeto

As correções sugeridas precisam respeitar meu padrão:

- separação controlplane / tenant

- DDD em camadas

- sem inventar arquitetura nova fora do padrão que já estamos usando

- sem ports & adapters artificiais

- sem “simplificar” derrubando a estrutura existente

- mantendo ApiErrorCode

- mantendo boundary claro entre schemas

- mantendo código pronto para copiar/colar quando entrar em implementação

6.5. Não propor mudança cosmética

Não perder tempo com:

- renomeação irrelevante

- refactor estético

- microajuste sem impacto real

- discussão abstrata sem localizar o problema

7. Áreas do projeto que devem receber atenção máxima

7.1. Subscription / Billing

Principal foco atual, porque foi onde surgiu parte dos problemas recentes.

Inspecionar:

- preview de mudança de plano

- command real de mudança de plano

- cálculo de usage

- cálculo de limits

- binding com payment

- diferenças entre tenant endpoint e control plane endpoint

- entitlements

- upgrade/downgrade

- bloqueios por uso real

- lifecycle/status futuros

7.2. Auth multi-tenant

Inspecionar:

- login ambíguo

- confirm login

- identity mapping

- challenge flow

- tenant resolution

- uso de schema no login/refresh/logout

- pontos onde contexto pode ficar inconsistente

7.3. Inventory / Sales

Porque já temos bastante cobertura E2E e essa área tem muita chance de esconder risco estrutural.

Inspecionar:

- sale impactando inventory

- adjustment manual

- reread/reconciliation

- cancel/return

- reversal

- drift

- replay/idempotency

- path com product inexistente / estoque limite / corrida

7.4. Users / Accounts / Provisioning

Inspecionar:

- criação de usuário

- vínculo com account

- contagem de enabled users

- restore/soft delete

- dependência entre conta pública e tenant user

- qualquer efeito colateral entre schema público e tenant

8. Heurísticas que o outro chat deve usar no scan

Ele deve procurar padrões como:

8.1. Dependência suspeita

Se uma classe tenant injeta componente público, isso é candidato a risco.

8.2. Boundary transacional ambíguo

Se método chama público + tenant sem separação explícita, é candidato a risco.

8.3. Operação crítica sem fail-fast

Se o método assume dado válido sem validar, é risco de 500.

8.4. Busca seguida de uso cego

Se carrega entidade e usa sem garantir existência/coerência, é risco.

8.5. Reuso de service fora do contexto correto

Se service foi feito para um schema/contexto e está sendo usado em outro, é risco.

8.6. Exceção genérica ou vazamento de infra

Se qualquer falha pode cair em exception genérica, é risco de 500 silencioso.

8.7. Cálculo derivado sem proteção

Se calcula remaining/usage/entitlement/status assumindo invariantes não protegidas, é risco.

9. Formato ideal da resposta do outro chat

Quero que o outro chat devolva em 4 blocos:

Bloco A — Resumo executivo

- quantos riscos encontrou

- quantos críticos/altos/médios/baixos

- áreas mais frágeis

Bloco B — Achados detalhados

- tabela/lista por arquivo e método

- com explicação objetiva

Bloco C — Ordem de correção

- o que corrigir primeiro

- o que bloqueia avanço de V30+

- o que pode esperar

Bloco D — Plano de endurecimento

- ações concretas

- possíveis verifiers

- possíveis fast-fails

- pontos para cobertura futura em E2E

10. O que esse scan deve evitar no futuro

Esse trabalho existe para evitar repetir cenário em que:

- o código compila

- o fluxo simples passa

- a suíte antiga passa

- um novo fast-fail revela um bug estrutural escondido

- e aí gastamos muito tempo para descobrir a raiz

O objetivo é pegar isso antes.

11. Relação com as próximas suítes

Este hardening scan deve acontecer antes de expandir muito as próximas suítes de subscription/lifecycle.

Especialmente antes de aprofundar:

- V30 Hard Limits Enforcement

- V31 Subscription Lifecycle

- V32 Billing Deep Integration

Porque não adianta crescer a cobertura E2E se a base estrutural ainda tiver risco oculto.

12. Prioridade recomendada

Ordem recomendada agora

- executar HARDENING GLOBAL SCAN

- corrigir achados críticos e altos

- só então avançar forte em V30+

- depois incorporar os achados como novos guards/verifiers/e2e probes

13. Pedido pronto para colar no outro chat

Use este texto no outro chat:

Quero fazer um HARDENING GLOBAL SCAN no projeto multitenancy001.

Objetivo: localizar riscos estruturais antes que virem bugs difíceis de detectar via E2E.

Quero que você faça uma auditoria técnica completa e liste, de forma concreta, todos os lugares onde ainda existe risco de:

- PUBLIC dentro de TENANT

- uso incorreto de UnitOfWork

- possíveis futuros 500 silenciosos

Regras:

- não quero resposta genérica

- quero análise concreta, arquivo por arquivo, método por método

- classifique por severidade: crítico / alto / médio / baixo

- explique o risco real e o cenário provável de quebra

- proponha correção dentro do padrão atual do projeto

- priorize subscription/billing, auth multi-tenant, inventory/sales, users/accounts

- a resposta deve separar:

  - resumo executivo

  - achados detalhados

  - ordem de correção

  - plano de endurecimento

Quero um handoff técnico/auditoria estrutural de verdade, para evitar repetir o tipo de problema que já tivemos e que deu muito trabalho para resolver.

14. Fechamento

Esse hardening scan não substitui E2E.
Ele serve para impedir que E2E vire detector tardio de defeito arquitetural.

Em resumo:

- E2E prova comportamento

- hardening scan encontra fragilidade estrutural

- os dois juntos reduzem muito o custo de correção

A melhor decisão agora é usar esse scan como etapa de estabilização antes de continuar expandindo agressivamente subscription/billing/lifecycle.